| 选课序号 |  |
| --- | --- |

《软件需求分析》作业1

项目选题及概述

企业实习管理系统

| 学号： | 2220222043 |
| --- | --- |
| 姓名： | 海子亮 |
| 班级： | 软件工程2022-1班 |
| 成绩： |  |

大连海事大学 信息科学技术学院

2025年10月

1 项目概述

| 项目名称 | 企业实习管理系统 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大连海事大学信息科学技术学院 |
| 投资总额 | 约人民币6万元 |
| 投资来源 | 校企合作专项资金及学校信息化建设经费 |
| 建设周期 | 2025年10月 — 2026年6月 |

2项目建设单位及负责人

项目建设单位：大连海事大学信息科学技术学院

项目单位负责人：海子亮

项目负责人：海子亮

项目联系人：海子亮

联系电话：13470770077

3建设方案编制单位

本项目由大连海事大学信息科学技术学院软件工程专业2022-1班项目组负责建设方案的编制与实施。项目组成员包括软件需求分析、系统设计与后端开发方向的学生及指导教师，共同完成项目全生命周期管理。

4建设方案编制依据

本项目建设依据国家规范标准、企业需求以及需求征询意见等相关文件文档，包括：

GB/T 8567–2006 《计算机软件文档编制规范》

CMMI 3 标准文档（附录F、G）

《软件需求规格说明书》（SRS）编制规范

《大连海事大学校企合作与实习管理办法（2023）》

企业导师及实习学生问卷调研报告

5项目建设概况

企业实习管理系统旨在构建一个集 学生实习管理、企业导师指导、教师监督、成果评估 于一体的智能化信息平台。
该系统将实现以下主要功能：

学生端： 在线申请实习岗位、填写实习日志、提交周报与实习总结；

企业端： 管理岗位信息、审批学生申请、评价学生表现；

教师端： 查看学生实习进度、批阅报告、导出统计数据；

管理员端： 进行系统用户管理与权限分配。

系统采用前后端分离架构设计，前端基于 Vue3 实现，后端采用 Django + MySQL 架构，支持 RESTful API 接口。该系统不仅提升了实习过程的可追踪性与规范性，也为校企合作数据积累和教学评估提供支持。

6项目建设周期

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2025.10 – 2025.11 | 用户调研、需求规格说明书编制 |
| 系统设计 | 2025.12 – 2026.01 | 系统架构设计、数据库设计 |
| 系统开发 | 2026.02 – 2026.04 | 前后端模块开发与接口联调 |
| 系统测试 | 2026.05 | 功能测试、性能测试与安全验证 |
| 系统部署与验收 | 2026.06 | 项目验收与上线运行 |

7总投资及来源

| 费用类别 | 金额（万元） | 资金来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发与测试 | 2 | 校企合作经费 | 用于开发、测试及部署 |
| 硬件与服务器 | 1.5 | 学校信息化建设资金 | 用于购买服务器与存储设备 |
| 数据采集与培训 | 1 | 企业协作经费 | 包含企业导师培训与数据对接 |
| 项目管理与维护 | 1 | 校内专项资金 | 包含项目评估与维护成本 |
| 其他费用 | 0.5 | 预留资金 | 不可预见支出 |

总计：6 万元