| 选课序号 |  |
| --- | --- |

《软件需求分析》作业3

需求变更表

企业实习管理系统

| 学号： | 2220222043 |
| --- | --- |
| 姓名： | 海子亮 |
| 班级： | 软件工程2022-1班 |
| 成绩： |  |

大连海事大学 信息科学技术学院

2025年10月

一、需求变更申请

| 项目名称 | 企业实习管理系统 |
| --- | --- |
| 子系统名称 | 学生端模块 |
| 要求完成日期 | 2025年11月10日 |
| 变更提出阶段 | ☑ 需求 □ 设计 □ 编码 □ 测试 |
| 申请人 | 海子亮 |
| 申请日期 | 2025年10月18日 |
| 对应需求文档号 | SRS-V1.0（2025.10.10） |

（1）变更内容及其理由

变更内容：
在学生端模块中新增“实习单位自主填写”功能，允许学生在没有匹配到系统企业岗位时，自行填写实习单位信息并上传证明材料。

变更理由：
调研发现部分学生通过个人渠道获得实习机会，但系统初版未支持自定义单位录入，导致信息上报不便、流程脱节。该变更可提升系统的实用性与适配性，满足多样化实习场景需求。

二、需求变更影响评估（由项目组填写）

（1）技术评审

☑ 可行 □ 不可行
技术方案描述：

在学生端增加“自定义实习单位”输入表单；

后端数据库增加 custom_company 表；

管理员审核通过后方可生效；

接口修改涉及模块：StudentInfoController, InternshipService, DatabaseSchema.sql。

（2）进度影响

| 项目内容 | 预计工期影响（天） |
| --- | --- |
| 开发修改 | 2 |
| 测试验证 | 1 |
| 文档更新 | 1 |
| 合计 | 4 天 |

（3）成本影响

| 成本类别 | 数量 | 人时成本 | 人时工资（元） | 其他成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发人员 | 1人×2天 | 16小时 | 800 | 0 |
| 测试人员 | 1人×1天 | 8小时 | 400 | 0 |
| 文档修订 | 1人×1天 | 8小时 | 300 | 0 |
| 合计 |  | 32小时 | 1500 | 0 |

（4）质量影响

| 影响阶段 | 描述 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 数据结构新增字段需同步修改接口文档 |
| 测试阶段 | 新增功能需验证权限逻辑与上传文件格式 |
| 运行阶段 | 对现有用户无破坏性影响，可平滑升级 |

三、项目组意见与审批

| 意见项 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 项目组意见 | ☑ 同意 □ 不同意 □ 搁置 | — |
| 项目主管签字 | （签名）张三 | 2025年10月19日 |

四、变更审批意见

| 审批人 | 审批意见 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理签字 | 同意实施，要求更新接口文档并同步测试计划。 | 2025年10月20日 |
| 客户签字（合同项目） | 不适用（校内项目） | — |

五、变更实施与评审

| 项目内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 变更后的需求文档 | 《SRS-V1.1》，完成日期：2025年10月22日 |
| 更改人签字 | 海子亮 |
| 需求评审小组签字 | 张三、李四 |
| 评审意见 | 评审通过，系统功能扩展合理且兼容原逻辑。 |
| 项目经理签字 | 李四 |
| 日期 | 2025年10月22日 |

六、变更结束说明

本次变更于 2025年10月22日 完成，已在项目版本 SRS-V1.1 中正式生效。更新后的文档已提交至学院信息系统档案库备案。