| 选课序号 |  |
| --- | --- |

《软件需求分析》实践报告

企业实习管理系统

| 学号： | 2220222043 |
| --- | --- |
| 姓名： | 海子亮 |
| 班级： | 软件工程2022-1班 |
| 成绩： |  |

大连海事大学 信息科学技术学院

2025年10月

目  录

1项目简介及项目计划	1

2 客户需求调研中遇到的问题及思考	1

3 需求变更中遇到的问题及思考	2

4 项目及课程总结	2

1项目选题中遇到的问题及思考

在项目选题阶段，最初面临的主要问题是如何在多种候选系统中确定一个既具有实践价值又具备研究深度的主题。起初曾考虑开发校园活动管理系统、在线选课系统等，但经过对比分析后发现，这些项目的功能相对单一，创新空间较小。
	“企业实习管理系统”之所以最终被选中，是因为高校实习管理中普遍存在审批流程繁琐、信息孤立、数据追踪难度大等痛点，具有明显的现实需求与改进空间。然而，在确定选题时，我们还需要思考项目的开发可行性与需求范围的控制。如果系统设计过于宏大，容易导致资源与时间不足；如果功能过于简单，又难以体现课程的深度。
	因此，我们通过需求分析方法明确了系统边界，将项目定位为“服务于高校师生与企业的实习信息化管理平台”，在功能上强调信息流转与过程监管，确保项目既具有应用价值，又能在教学实践中体现软件工程方法论。

2 客户需求调研中遇到的问题及思考

在客户需求调研阶段，我们采用了访谈、问卷与观察相结合的方法，面向学生、指导教师与企业导师三类主要用户群体收集意见。实践中遇到的最大问题是——用户表达不一致与需求模糊化。例如，学生更关注系统的易用性与反馈速度，而教师则更注重审批流程与数据可追溯性，企业用户则偏向于岗位匹配与信息安全。
	此外，部分用户对“需求”缺乏系统理解，常以主观愿望代替功能描述，如“系统要方便”“界面要漂亮”等。这类非结构化信息在需求分析中难以直接转化为可实现的功能。为解决这一问题，我们在调研过程中引入了场景描述法与用例访谈法，通过引导用户描述实际使用场景，从中提炼出具体需求。
	这一过程让我深刻认识到：需求工程不仅是信息收集，更是信息抽象与认知建模的过程。需求分析人员必须具备沟通与分析的双重能力，才能在不同利益相关者之间达成共识。

3 需求变更中遇到的问题及思考

在项目开发过程中，需求变更问题频繁出现，是整个实践中最具挑战的环节之一。部分变更来源于用户新提出的功能建议，例如在后期希望加入“实习数据可视化分析”功能；也有变更源自系统内部逻辑调整，如审批流程与权限控制的重新设计。
	起初，团队缺乏系统的变更管理机制，导致变更记录不完整、版本更新不一致，出现了测试版本混乱、文档未及时更新等问题。为解决这一问题，我们借鉴了CMMI3标准中的需求变更控制流程，建立了“变更申请—评估—审批—实施—验证”五步机制，确保每次变更都有据可查。
	通过这一过程，我认识到软件开发的本质并非一次性交付，而是一个持续演化与迭代的过程。良好的变更管理不仅能保持项目稳定性，也体现了需求工程的系统性与严谨性。

4 项目及课程总结

通过本次项目实践，我深刻理解了《软件需求分析》课程的核心价值：需求是软件项目成功的起点与关键。在项目中，我们从模糊概念逐步形成系统模型，从用户期望转化为可验证的功能需求，这一过程既锻炼了分析与逻辑思维能力，也让我认识到沟通与文档的重要性。
	在课程学习过程中，我特别体会到标准化方法（如GB/T 8567–2006与CMMI3流程）的指导意义，它帮助我将需求工作流程化、规范化，为后续设计与测试打下了坚实基础。
	从职业发展角度来看，这门课程让我更明确了未来方向——希望在软件工程领域，尤其是需求分析与系统设计岗位深耕。因为只有深入理解用户与业务，才能真正实现技术与价值的统一。未来，我将继续学习需求建模、系统架构与用户体验设计等相关领域知识，为成为一名专业的软件工程师奠定基础。